Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 103

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA VIGONIEI, NR.3-5

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 103

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA VIGONIEI, NR. 3-5

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe strada Vigoniei, nr. 3-5, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona sudica a orasului. Numarul cadastral a terenului este 231664 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Vigoniei. Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la Nord– strada Salviei

- la Est – strada Bachus si strada Salviei

- la Sud – strada Bachus

- la Vest – Proprietati particulare

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

- Reparatii sala sport ;

-inlocuire conducta pluviala ;

-Iginiezare sali clasa, grupuri sanitare si holuri ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Demontare lambriuri de pe pereti ;

-Reparatii strat support pentru pardoseli executate din ciment ;

-Inlocuirea plintelor din PVC ;

-Raschetarea si ceruirea pardoselii din parchet de stejat ;

-Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei ;

-Izolatii hidrofuge ;

-Desfaceri de hidroizolatii/ termoizolatii lipite ;

-Inlcouirea de jheaburi din tabla zincata ;

-Inlocuirea de burlane zincate ;

-Montare teava PP FI 110 si accesori ;

-Inlocuirea baterii lavoare ;

-Inlocuire robineti sub lavoare ;

-Inlocuirea racord flexibil evacuare lavoare ;

-Revizie baterii pisoare ;

-Demonare lampi LED 600 ;

-Montare lampi LED 600 :

-Efectuarea probe presiune si etansare ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 427.880,23

DATA:										 INTOCMIT:

28.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu