Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 34

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA LACUL BUCURA, NR.26

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 34

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA LACUL BUCURA, NR. 26

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe strada Lacul Bucura, nr. 26, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona sud-vest a orasului. Numarul cadastral a terenului este 239629 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Lacul Bucura. Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la Nord– Proprietati particulare

- la Est – scoala gimnaziala Nr.2

- la Sud – strada Lacul Bucura, Proprietati particulare

- la Vest – Proprietati particulare

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

-Lucrari de bransare la instalatia de gaze a centralei termice din dotare ;

-Inlocuire atic existent intre cele doua corpuri ;

-Inlocuire parchet cu gresie intr-o sala ;

-Inlocuire usa termopan -4 buc ;

-Reparatii la sistemul de inchidere geam termopan  35 bucati ;

-Inlocuire dulapuri cu blat metalic bloc aliemntar : 7 buc-126x63x90 cm, 1buc 2300x110x58 cm, 1 buc 120x92x58 cm ;

-Igienizare sali de clasa, grup alimentar, grupuri sanitare si holuri ;

-Inlocuire vase de toaleta pentru copii – 18 buc ;

-Inlcouire cadita dus – 6 buc ;

- 7 laptorpui pentru tablele inteligente ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Demonatare placaje din faianta si gresie ceramica ;

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Desfaceri pardoseli calde din parchet din stajar sau fag ;

-Desfacere pardoseli reci, din placi de beton, marmura, piatra, greie, placi ceramice ;

-Inlocuire usilor metalice ;

-glafuri copertina tabla ;

-Copertina policarbonat curte de lumina ;

-Verificare+ schimbare accesori tamlarie Al ;

-Dulapuri cu blat metalic pentru blocul alimentar ;

-Tratare rost interior intre corpuri ;

-Inlocuire rezervore WC ;

-Inlocuire robineti lavoar ;

-Inlocuire racord flexibil ;

-Inlocuire lavoare ;

-Inlocuire capace Wc ;

-Inlcouire cadite de dus :

-Inlocuire baterii dus

-Efectuare probe presiune si etanseitate ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 436.990,39

DATA:										 INTOCMIT:

28.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu