Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A COLEGIULUI TEHNIC GRIGORE CERCHEZ

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, CALEA SERBAN VODA, NR.280

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A COLEGIULUI TEHNIC GRIGORE CERCHEZ

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, CALEA SERBAN VODA , NR. 280

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe Calea Serban Voda, nr. 280, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona centralaa orasului. Numarul cadastral a terenului este 218553 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe pe Calea Serban Voda, Soseaua Viilor si strada Metropot Dosoftei. Vecinatatile amplasamentului sun

- la Nord-Vest–  strada Metropot Dosoftei

- la Nord-Est –   Calea Serban Voda

- la Sud-Est–  proprietate particulara

- la Sud-Vest – Soseaua Viilor

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

-Igienizarea tuturor salilor de clasa si a holurilor aferente, schimbarea usilor, raschetat parchetul ;

-Igienizarea salii de sport, reschetarea parchetului, repararea si modernizarea dusurilor si a vestiarului pentru elev ;

-Igienizarea grupurilor sanitare, birouri ;

-Igienizarea gang acces elevi ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Vopsitorii pe vaza de rasinia epoxidice ;

-Raschetarea si ceruirea parchetului de stejar sau fag ;

-Reparare usi din lemn prin inlocuirea manere si silduri ;

-Vopsitorii in doua straturi vopsea superlavabila aplicata manual ;

-Inlocuirea rezervoare apa WC ;

-Montat lavoare ;

-Montaj support hartie igienica ;

-Inlocuit cada dus 800x800mm ;

-Montaj etajere pentru baie ;

-Montat capace Wc copii ;

-Montat oglinzi 60x60 cm ;

-Inlocuit robineti sub lavoare ;

-Inlocuit racorduri flexibile alimentare cu apa lavoare ;

-Inlocuire baterii lavoare ;

-Inlocuire scurgere flexibila lavoare ;

-Inlocuire baterii dus ;

-Revizie canalizare interioara ;

-Efectuare probe presiune si etansare ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 327.085,07

DATA:										 INTOCMIT:

29.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu