Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 127

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA MUNTI CARPATI, NR.68

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 127

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA MUNTII CARPATI, NR. 68

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe strada Muntii Carpati, nr.68, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona de sud a orasului. Numarul cadastral a terenului este 232014 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Muntii Carpati. Vecinatatile amplasamentului sun

- la Nord–    proprietate particulara

- la Est   –   strada Muntii Carpati

- la Sud  –  proprietate particulara

- la Vest  – gradinita Paradisul Verde

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

-Inlocuirea 2 usi de PVC la toalete ;

-Inlocuirea 1 usa PVC hol ;

-Inlocuirea separatoare toalete ;

-Reviziei instalatie sanitara ;

-Igienizare grupuri sanitare ;

-Igienizare spatiu de depozitare mancare ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Demontare tamplarie din lemn ;

-Inlocuirea ferestrelor din mase plastice ;

-Inlocuirea geam armat pe tocuri din aluminiu la usi in 2 canate ;

-Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice cu o grosime de 1,5 mm ;

-Inlocuit intrerupataore simple ;

-Inlocuit robineti pisoare ;

-Reparatii scurgere pisoar fisurata in perete ;

-Demontare pisoar

-Demontare faianta ;

-Spart perete ;

-Demontare scurgere fisurata si montare scurgere noua ;

-Montaj pisoar ;

-Revizie electrica GS ;

-Efectuare probe presiune si etansare ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 28.873,81

DATA:										 INTOCMIT:

29.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu