Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 205

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, CALEA FERENTARI, NR.2

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 205

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, CALEA FERENTARI, NR.2

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe Calea Ferentari, nr.2, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona de sud a orasului. Numarul cadastral a terenului este 232406 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe Calea Ferentari. Vecinatatile amplasamentului sun

- la Nord–    proprietate particulara

- la Est   –   Calea Ferentari

- la Sud   –  intrarea Lintesti

- la Sud-Vest  – intrarea Lintesti

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

-Renovarea cladirii centralei termice, cladirea separata de cladirea gradinitei : refacere tencuiala exterioara, reamplasarea ghenei de gunoi in concordanta cu modul in care va fi amenajat spatiul de joaca cu aparae de joaca s tartan ;

-Instalare de sistem antiefractie ;

-Instalare PLAYDORM pe cimentul ce urmeaza a fi turnat langa cladirea noua si nu numai, aceta ar fi util pentru copii si in restul curtii care are doar ciment gol ;

-Inlocuire calorifere toalete copii ;

-Inlocuire calorifere in bucatarie ;

-Inlocuire linoleum pe scara cu gresie antiderapanta ;

-Inlocuire linoleum din vestiarul personallui nedidactic cu gresie ;

-Reabilitarea grupurilor sanitare ala copiilor ;

-Inlocuirea robinetilor de la caloriferele din unitate (partial) ;

-Efectuarea hidroizolatiei pe tot peretele din spatele cladirii ;

-Inlocuirea linoleumului din calcatorie cu gresie ;

-Reabilitarea toaletei personalului ;

-Inlocuirea tuturor clantelor de la usi ;

-Inlocuirea instalatiei de scurgere pentru masina de curatat cartodi ;

-Igienizarea blocului alimentar ;

-Inlocuirea baterii chiuvete bucatarie ;

-Inlocuirea amortizoare usi PVC ;

-Inlocuirea a doua lampi cu LED ;

-Inlocuirea senzori fum ;

-Instalat seif cu senzor conform evaluarii de risc ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Desfaceri de tencuieli interioare/exterioare la pereti si tavane ;

-Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice cu o grosime de 1,5 mm,

-Desfacere pardoseli calde din covor din PVC pe support sauf ara support ;

-Pardoseli covor PVC trafic intens ;

-Demontari, tamplarie din lemn ;

-Montare usi interioare gata confectionate din lemn simplu ;

-Montare amortizoare usi Al ;

-Inlocuire calorifere ;

-Inlocuirea corpuri de iluminat ;

-Reparare usi din lemn ;

-Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea hidroizolatiei hidrofuge ;

-Montare izolatii hidrofuge ;

-Montare bariera de vapori si strat de difuzie ;

-Montare strat support (Egalizare)/ sapa ;

-Izolatii hirofuge acoperisuri ;

-Montare sistem camere supraveghere (8 camere) ;

-Reparare alei ;

-Montaj tartan ;

-Termosistem fatada ;

-Sistem alarmare antiefractie ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 449.280,19

DATA:										 INTOCMIT:

29.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu