Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 72

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA SERGENT SCARLAT, NR.19

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A GRADINITEI 72

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA SERGENT SCARLAT, NR.19

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe strada Sergent Scarlat, nr.19, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona de sud-vest a orasului. Numarul cadastral a terenului este 231038 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Sergent Scarlat. Vecinatatile amplasamentului sun

- la Nord-Vest–    proprietati particulare

- la Nord-Est   –   proprietati particulare

- la Sud-Est      –  proprietati particulare

- la Sud-Vest  – strada Sergent Scarlat

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

-Reabilitare si modernizare cladirie gradinita Nr. 72 conform autorizatiei de construire nr. 198-S/05.05.2021 pentru lucrari de reabilitare si modernizare.

-Reparati/ demolari cosuri de fum dezafectate ;

-Reparatii prize electrice in 2 Sali de grupa ;

-Reparatie instalatie sanitara – grup sanitar copii, parter ;

-Reparare dulapuri vestiare copii : 14 buc ;

-Inlocuire polite etajera chiuvete : 8 buc ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Montaj prize duble 220 V-IP20 ;

-Montaj prize simple 220 V-IP20 ;

-Demontaj si montaj tub florescent 20W ;

-Montaj etajera pentru baie ;

-Inlocuire robineti sub lavoare ;

-Inlocuire racorudi flexibile alimentare apa ;

-Inlocuire baterii lavoare ;

-Inlocuire si montaj intrerupatoare simple ;

-Inlocuire si montaj intrerupatoare duble ;

-Inlocuire si montaj intrerupatoare cap scara ;

-Inlocuire rezervoare apa Wc ;

-Inlocuire capac Wc copii ;

-Montaj Wc ;

-Montaj support hartie igienica ;

-Efectuare probe de presiune si etansare ;

-Tencuiala decorativa mozaic ;

-Termosistem 10 cm, inclusiv tenciala decorativa si accesori ;

-Inlocuire ferestre din mase plastice cu 1 sau mai multe canaturi ;

-Dulapuri haine 70x35x110 cm ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 443.247,80

DATA:										 INTOCMIT:

29.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu