Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 143

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA BANU MARACINE, NR. 16

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE 143

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, STRADA BANU MARACINE , NR. 16

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe strada Banu Maracine, nr. 16, sector 5, Municipiul Bucuresti.

Terenul este amplasat in zona centrala a orasului. Numarul cadastral a terenului este 232571 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Banu Maracine. Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la Nord – Proprietati particulare

- la Est – Proprietati particulare

- la Sud – Strada Banu Maracine

- la Vest – Proprietati particulare

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

- CORP A (CLADIRE SCOALA )

- Desfacere lambriului din salile de clasa, cabinete si laboratoare;

- Inlocuire usi pentru salile de clasa, cabinete si laboratoare;

- Inlocuirea scurgere sifon pardoseala la grupurile sanitare de la parte;

- Inlocuire teava de scurgere canalizare la grupul sanitar de la profesori;

- Inlocuirea centralelor termice pentru incalzirea scolii

- CORP B (CLADIREA SALA DE SPORT)

- Refacere finisaje interioare

- Inlocuirea aerotermelor pnetru incalzirea salii de sport

- Reparare acoperis sala de sport, sunt infiltratii cu apa pluviala;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

- Repararea tencuielilor interioare subtiri;

- Refacere finisaje cu glet;

- Repararea tencuielilor interioare in zona tocurilor de usa;

- Vopsitorii interioriare;

- Demontari lambriuri de pe peretii salilor de clasa, cabinete si laboratoare;

- Vopsitorii interioare pe baza de rasina epoxidice;

- Amorsarea suprafetelor pentru aplicare vopsea;

- Izolatii hidrofuge suprafete verticale;

- Izolatii hidrofuge acoperisuri;

- Plasa de protectie din materiala textil ppentru sala de sport;

- Inlocuire teava din fonta pentru canalizare DN100;

- Executarea strapungeri in zid din beton;

- Montare teava PVC cu ramnificatii;

- Montare bratari fixare 110;

- Inlocuire aeroterme pe gaz in sala de sport;

- Efectuare probe presiune si etansare;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 450.120,79

DATA: INTOCMIT:				IULIE 2022 S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu